广东富华机械集团有限公司冲压车间一期

冲压成型生产线等项目竞争性谈判公告

项目编号：fuwajxcy20241125002    发布时间：

广东富华机械集团有限公司因发展需要，对冲压车间一期冲压成型生产线等项目进行公开竞争性谈判，特邀请具有此项供货能力的供应商前来谈判。

一、招标编号:待定

二、招标人:广东富华机械集团有限公司

三、开标时间和地点:待定

四、项目概况

1、项目名称:广东富华机械集团冲压车间一期冲压成型生产线等项目。

2、项目地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道江村村委会港口中路9号。

3、交货日期:合同签订后100日历天交货，调试45天，质保期不低于两年。

4、项目范围:本项目属于交钥匙项目，包括项目设备的设计、制造、安装调试与交付等全过程，具体明细见下表:

| 序号 | 冲压车间项目名称 | 利旧 | 新增 | 零件名 | 实际线速度m/min | 一次出多件 | 单件长度mm | 单件节拍s | 每箱零件数 /40尺 | 设计生产时间/h | 需求生产时间/h | 计划生产时间/h | 计划产能/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特箱底侧梁成型冲缺一体线 | 0 | 1 | 底侧梁 | 24 |  | 12000 | 30 | 2 | 8.33 | 9.17 | 11.5 | 500 | 能否保证24m/min/目前现场1min/条 新增加1条标箱特箱兼容/老线改造后专做特箱 |
| 2 | 分条线 | 0 | 1 | 条料卷 | 60 | 4 | 12000 | 3 | 5 | 6.55 | 8.51 | 11.5 | 1100 |  |
| 3 | 方管罗拉线 | 0 | 1 | 60*60 方管 | 40 |  | 13000 | 19.5 | 2 | 11.92 | 13.11 | 11.5 | 1100 | 建议提速≥50米/分钟 供2条线-2/4车间 |
|  |  | 1 | 0 | 100*50矩管 | 40 |  | 2600 | 3.9 | 4 | 4.77 | 5.24 | 11.5 | 1100 | 利旧，仅作参考 供2条线-2/4车间 |
| 4 | 门板成型冲孔线 | 0 | 1 | 门板 |  |  |  | 34 | 2 | 9.44 | 10.39 | 11.5 | 500 | 一期上一条新线/2条旧线备用 |
| 5 | 前墙板成型修边线 | 0 | 1 | 前墙板 |  |  |  | 40 | 2 | 11.11 | 12.22 | 11.5 | 500 | 只能供一条线，要34s/件 还需要考虑3.0后高强钢 |
| 6 | 标特箱顶板成型线 | 0 | 2 | 顶板 |  |  |  | 40 | 12 | 13.33 | 14.67 | 11.5 | 200 | 45尺 |
| 7 | 标特箱侧板成型线 | 0 | 4 | 侧板 |  |  |  | 35 | 24 | 11.67 | 12.83 | 11.5 | 200 | 45尺 |
| 8 | 剪切校平堆垛线 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 | 500 | 柔性生产 |
| 9 | 机器人冲缺堆垛线 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 | 500 | 柔性生产 |
| 序号 | 冲压车间项目名称 | 利旧 | 新增 | 零件名 | 实际线速度m/min | 一次出多件 | 单件长度mm | 单件节拍s | 每箱零件数 /40尺 | 设计生产时间/h | 需求生产时间/h | 计划生产时间/h | 计划产能/台 | 备注 |
| 10 | 二波板自动线 | 0 | 1 | 侧板 |  |  |  | 20 | 2 | 5.56 | 6.11 | 11.5 | 500 | 供2条线-2/4车间 |
| 11 | 底横梁成型线 | 0 | 2 | 底横梁 |  |  |  | 5.5 | 28 | 10.69 | 11.76 | 11.5 | 500 | 利旧一条底横梁线专做宽边 可补充产能 |
| 12 | 鹅颈槽切缺成型线 | 0 | 1 | 鹅颈槽 |  |  |  | 72 | 1 | 10.00 | 11.00 | 11.5 | 500 |  |
| 13 | 短底梁冲缺成型线 | 0 | 1 | 短底梁 |  |  |  | 7.5 | 16 | 16.67 | 18.33 | 11.5 | 500 | 一期新增1条，二期利旧2条 |
| 14 | 鹅背梁冲缺成型线 | 0 | 1 | 鹅背梁 |  |  |  | 7.5 | 12 | 12.50 | 13.75 | 11.5 | 500 | 一期位置受限没有布 二期新增1条和利旧2条 |
| 15 | 门横梁冲孔成型线 | 0 | 1 | 门横梁 |  |  |  | 7.5 | 4 | 4.17 | 4.58 | 11.5 | 500 | 一期新增1条，二期利旧1条 |
| 16 | 复合冲缺线（门楣门槛冲缺线） | 0 | 1 | 门楣 |  |  |  | 30 | 1 | 4.17 | 4.58 | 11.5 | 500 |  |
|  |  |  |  | 门槛 |  |  |  | 37 | 1 | 5.14 | 5.65 | 11.5 | 500 |  |
| 17 | 门楣/门槛成型线 | 0 | 1 | 门楣 |  |  |  | 30 | 1 | 4.17 | 13.75 | 4.5 | 500 | 门楣欠缺2.2h，可以放到折弯线补充 |
|  |  |  |  | 门槛 |  |  |  | 60 | 1 | 8.33 |  | 8.5 | 500 |  |
| 18 | 前后角柱冲缺倒角成型线 | 0 | 1 | 前角柱 |  |  |  | 36 | 2 | 10.00 | 11.00 | 11.5 | 500 |  |
|  |  |  |  | 后角柱 |  |  |  | 26 | 2 | 7.22 | 7.94 | 11.5 | 500 |  |
| 序号 | 冲压车间项目名称 | 利旧 | 新增 | 零件名 | 实际线速度m/min | 一次出多件 | 单件长度mm | 单件节拍s | 每箱零件数 /40尺 | 设计生产时间/h | 需求生产时间/h | 计划生产时间/h | 计划产能/台 | 备注 |
| 19 | U型梁/前下梁成型线 | 0 | 2 | 前下梁 |  |  |  | 70 | 1 | 4.86 | 5.35 | 10 | 500 | 余1.5h做门楣 |
| 20 | 门竖梁钻孔生产线 | 2 | 0 | 门竖梁 |  |  |  | 18 | 4 | 5.00 | 5.50 | 11.5 | 500 |  |
| 21 | 钢地板罗拉线 | 0 | 1 | 钢地板 |  |  |  | 68 | 2 | 7.56 | 8.31 | 11.5 | 200 | 差鹅颈槽两边的钢地板 |
| 22 | 端槛方管两端4mm搭接锯切线 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非标 |

注:上表中所述品目需满足智能化和信息化的定位要求，技术水平达到行业领先。

五、投标人资格要求

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。

2、需具备三年以上所投相关项目的设计、制造、销售资质及安装能力(需提供相关证据)。

3、近三年在集装箱、工程机械或重型机械等行业中有相关销售业绩，并使用良好，需提供相关证明文件。

4、供应商须为制造厂商(进口设备厂商在国内无直销渠道的，需国内最高级别代理资质)或系统集成商，制造厂商代表须到达谈判现场。

5、应具有完善的售后服务体系，有固定的、专业的维修工程师和备件仓库。

6、项目团队主要成员需为供应商长期聘用人员，未经采购人同意不得随意更换，一经发现单人次罚款10万元。

7、投标人报名需提供如下证明材料:

1)企业营业执照;

2)近三年经审计的企业财务报表;

3)产品或企业认证证书;

4)近三年相关的专利技术授权证书;

5)近三年的销售业绩证明，集装箱或工程机械行业销售业绩单独列出;

6)集装箱或集装箱配套商主要客户明细;

7)企业技术人员构成，高级工程师、教授级工程师需提供工程师证扫描件及社保证明。

六、报名须知

1、请供应商将报名表及相关证明材料(包括但不限于营业执照、基本账户信息、工程机械、汽车等行业中有相关业绩清单及证明等)发送至shanyong.wang@fuwa.cn，注明报名项目名称、投标人名称。

2、报名资料为两个文件:

1)按照附件一要求填写的电子表格，文件名称为“附件一供应商报名表一-XXX公司一所投XX项目”;

2)其他资料整理成PDF文件，文件名称为“供应商报名证明材料一XXX公司”。注意提交文件总大小不超过50MB。

3、报名截止日期:2024年  12 月 5 日下午17:00整

4、招标人联系方式:项目及管理部门负责人王善勇（副总经理）15610621093

请在邮件主题上注明:报名单位名称+报名项目名称+报名项目编号。因邮箱往来邮件过多，信息繁杂，若因报名单位未按要求注明导致信息收集遗漏，报名单位自行负责。

附件一：投标单位报名表

| 投标单位报名表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称（所参与标包的项目名称） | 标包编号（包1-12） | 报名单位名称 | 联系人 | 电话 | 邮箱 | 通讯地址 | 邮政编码 | 企业网址 | 企业所在地 | 社会信用代码（或组织机构代码） | 经营模式 | 法人姓名 | 基本账户开户行名称 | 基本账户账号 | 注册资金（万元） | 在职人数（人） | 资信等级 | 公司简介 | 业绩 | 资质 | 推荐情况说明 | 代理商资质（选填） | 报名联系人社保证明材料 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开报名 |  |  |